Sprint 0 – Definiciones Generales del Proyecto	3

Tema 1: Gestión de Mantenimiento	3

Tema 2: Libro Digital de Novedades	5

Tema 3: Gestión de Inventario de Insumos de Mantenimiento	6

US 3.7:  Recibir alertas por stock mínimo	7

Tema 4: Reportes y Estadísticas	7

Tema 5: Gestión de Usuarios y Permisos	8

STORY MAP	9

Herramienta de Software para la Gestión del Proyecto	10

Ciclo de Vida de los Artefactos	10

Estructura de la Documentación del Producto	11

Técnica de Estimación	12

Tecnología del Producto	12

Pautas de Codificación y Testing	13

Métricas del proyecto	13

Gestión de Configuración	13

Gestión de Despliegue	13

Planificación y Seguimiento por Sprint

- Definiciones Generales del Proyecto (Sprint 0)

o Definición de Product Owner

o Definición del Equipo y Scrum Manager

o Definición del Product Backlog Inicial (Listado Epics, US)

o Story Map (reunión de grooming)

o Definición de la Herramienta de software para la gestión del proyecto a utilizar

Nombre y breve descripción de la herramienta

Forma de coordinación del Trabajo

Ciclo de Vida de los artefactos a utilizar en el desarrollo del proyecto: Epic, Caso de

Uso, Caso de Prueba,

Defecto, etc

o Definición de la estructura de la documentación del producto.

o Técnica de estimación a utilizar

o Definición de la Tecnología a utilizar en el desarrollo del producto: Lenguaje de

Programación, Base de Datos, etc.

o Pautas de Codificación y Testing

o Métricas del proyecto

o Gestión de Configuración del Proyecto

o Gestión de Despliegue del Proyecto

- Gestión por Sprint (Sprint 1..n)

o Introducción

o Planificación

Product Backlog actualizado y priorizado

Story Map (reunión de grooming)

Sprint Backlog (Pila del Sprint)

Estimación del Sprint

o Resultados

Resultado de la Review

Seguimiento del Sprint (Daily Meeting)

Métricas - Resultado de la Restrospectiva (proyecto)

Análisis del Impacto Ambiental

Paper

Poster

# Sprint 0 – Definiciones Generales del Proyecto

Definición del Product Owner (PO)

Nombre: Gerente de Operaciones Holiday Inn. 
Rol: Responsable de definir y priorizar los requerimientos del sistema TaskIT, representando las necesidades del cliente (hotel).
 Responsabilidades:

- Mantener y priorizar el Product Backlog.

- Asegurar que el equipo comprenda las historias de usuario.

Definición del Equipo y Scrum Master

Scrum Master: Gonzalo Daniel Maidana

Equipo de Desarrollo:

- Frontend Developer: Alvaro Gonzalez.

- Backend Developer: Joaquín Cerutti.

- QA Tester: Joaquin Omar Rojas.

- Analista funcional: Guillermina Tosello.

- DBA: Agustín Schmira.

Definición del Product Backlog Inicial (Listado Epics, US)

### Tema 1: Gestión de Mantenimiento

US 1.1: Registrar ticket de mantenimiento correctivo

Como personal del hotel, quiero poder crear un ticket de mantenimiento correctivo para reportar una falla o ruptura detectada en el hotel y solicitar su reparación.

US 1.2: Registrar ticket de mantenimiento preventivo

Como gerente quiero poder programar y registrar un ticket de mantenimiento preventivo, para asegurar el mantenimiento periódico de equipos e instalaciones y prevenir futuras fallas.

US 1.2: Visualizar mis tickets

Como personal de mantenimiento del sistema, quiero acceder a la lista de tickets a los que estoy asignado, para conocer y priorizar mis tareas pendientes y en curso.

US 1.3: Visualizar todos los tickets

Como gerente o supervisor de mantenimiento, quiero acceder a todos los tickets de mantenimiento preventivo y correctivo, para tener una visión global de las incidencias, supervisar el progreso y planificar los recursos de manera efectiva.

US 1.4: Asignar ticket a personal de mantenimiento

Como supervisor de mantenimiento quiero poder asignar o reasignar un ticket de mantenimiento a un miembro específico del personal de mantenimiento o a un rol, para asegurar que alguien se encargue de la resolución.

US 1.5: Actualizar estado ticket

Como personal de mantenimiento, quiero poder actualizar el estado de un ticket (ej. "En Progreso", "En Espera de Insumos") y registrar comentarios sobre su avance,  para mantener el registro actualizado.

US 1.6: Adjuntar Evidencia a un Ticket

Como personal de mantenimiento, quiero poder adjuntar fotos o documentos relevantes a un ticket de mantenimiento, para proporcionar evidencia visual del problema, el progreso o la solución.

US 1.6: Cerrar ticket

Como personal de mantenimiento o supervisor, quiero cerrar el ticket una vez resuelto, para finalizar formalmente la tarea, registrar la solución aplicada y capturar métricas de resolución.

US 1.7:  Asociar insumos utilizados a un ticket

Como personal de mantenimiento, quiero asociar insumos del inventario a un ticket de mantenimiento, para registrar el material utilizado en cada tarea y actualizar el stock automáticamente.

US 1.8: Recibir alertas por acumulación o demora de tickets

Como gerente o supervisor de mantenimiento, quiero recibir alertas cuando haya muchos tickets abiertos, vencidos o sin asignar, para tomar decisiones rápidamente.

### Tema 2: Libro Digital de Novedades

US 2.1: Registrar novedad

Como personal del hotel, quiero poder registrar una novedad para dejar registro inmediato de información crítica entre turnos.

US 2.2: Visualizar novedades de mi área

Como personal de un sector, quiero ver las novedades creadas por mi área, ordenadas cronológicamente, para conocer lo pendiente en mi próximo turno.

US 2.3: Visualizar todas las novedades

Como gerente, quiero acceder a todas las novedades de todos los sectores, para tener una visión global de la operación.

US 2.3: Marcar una novedad como leída

Como personal del hotel, quiero marcar una novedad como “leída”, para distinguir entre información nueva y ya revisada.

US 2.4:  Comentar o responder una novedad

Como personal del hotel, quiero poder agregar comentarios o respuestas a una novedad, para ampliar información o coordinar acciones entre equipos.

### Tema 3: Gestión de Inventario de Insumos de Mantenimiento

US 3.1: Registrar insumo

Como encargado de inventario con permisos, quiero registrar un nuevo insumo para mantener actualizado el inventario y disponible para su uso en mantenimiento..

US 3.2: Modificar Detalles de Insumo

Como encargado de inventario, quiero poder modificar un insumo del inventario, para corregir datos, actualizar descripciones o ajustar parámetros como el nivel de stock mínimo.

US 3.3: Dar de baja insumo

Como encargado de inventario, quiero poder desactivar un insumo del inventario, para retirar de la lista activa aquellos elementos obsoletos, descontinuados o que ya no se utilizan.

US 3.4.1 : Registrar entrada de stock de insumo

Como encargado de inventario, quiero poder registrar manualmente la entrada de stock de un insumo, para actualizar el inventario cuando se recibe una compra o se hace un ajuste positivo de stock.

US 3.4.2: Registrar Salida Manual de Stock de Insumo

Como encargado de inventario, Quiero poder registrar manualmente la salida de stock de un insumo, Para actualizar el inventario debido a usos no vinculados a tickets, pérdidas o ajustes negativos de stock.

US 3.6: Visualizar stock

Como personal del hotel con permisos, quiero acceder a un listado de insumos disponibles y su cantidad de stock, para conocer su estado y disponibilidad en tiempo real.

#### US 3.7:  Recibir alertas por stock mínimo

Como encargado de inventario o gerente, quiero recibir una alerta automática cuando un insumo alcance o caiga por debajo de su nivel mínimo, para gestionar su reposición a tiempo.

US 3.8 – Consultar historial de movimientos

Como encargado de inventario o gerente, quiero ver el detalle de entradas y salidas de un insumo, para auditar su uso, identificar patrones de consumo y optimizar futuras decisiones de compra y gestión.

### Tema 4: Reportes y Estadísticas

US 4.1 – Generar reporte de incidencias
 Como gerente, quiero obtener un informe de tickets agrupados por tipo y sector, para identificar áreas críticas y patrones de fallas.

US 4.2 – Ver estadísticas de tiempos de resolución
 Como gerente, quiero visualizar el tiempo medio de resolución de tickets, para medir el desempeño del equipo y detectar cuellos de botella.

US 4.3 – Consultar gráficos de consumo de insumos
 Como encargado de compras,  quiero ver gráficos de uso de insumos por período y categoría, para planificar adquisiciones de forma eficiente.

US 4.4 – Personalizar dashboard de KPIs
 Como gerente, quiero seleccionar métricas y rango de fechas en un panel interactivo,
 para tener siempre visibles los indicadores más relevantes.

US 4.5 – Exportar reportes
 Como gerente, quiero descargar reportes en PDF o Excel, para compartirlos o archivarlos fuera del sistema

### Tema 5: Gestión de Usuarios y Permisos

US 5.1: Crear usuario

Como administrador, quiero registrar nuevos usuarios para gestionar el acceso al sistema.

US 5.2: Modificar usuario

Como administrador, quiero poder editar la información de un usuario, para actualizar datos cuando sea necesario.

US 5.3: Desactivar usuario

Como administrador, quiero poder desactivar usuarios que ya no pertenecen al staff o que deben ser bloqueados, para mantener la seguridad y el control de acceso.

US 5.4: Asignar rol

Como administrador, quiero asignar o modificar los roles y permisos de los usuarios, para garantizar que cada perfil tenga acceso solo a las funciones correspondientes.

US 5.5: Restablecer contraseña

Como usuario, quiero solicitar el restablecimiento de mi contraseña en caso de olvido o error, para recuperar el acceso al sistema de manera segura.

US 5.6: Consultar usuarios

Como administrador, quiero acceder a un listado completo de usuarios registrados, para gestionar el personal de manera eficiente.

# STORY MAP

ACÁ TENEMOS QUE HACER UN STORY MAP BONITO ASÍ

Story Map

# Herramienta de Software para la Gestión del Proyecto

Nombre: JIRA Software

Descripción: Plataforma de gestión ágil de proyectos que permite la planificación de sprints, gestión de issues (epics, stories, bugs, tasks), seguimiento del progreso y generación de reportes.

Forma de Coordinación:

- Reuniones dia de por medio de seguimiento (daily)

- Groomings semanales

- Sprint Planning y Sprint Review

- Uso de tableros Kanban/Scrum y backlog dinámico en JIRA

#### Ciclo de Vida de los Artefactos

- Épicas: Identificadas al inicio del proyecto.

- Historias de Usuario: Refinadas en grooming, priorizadas por el PO.

- Casos de Uso:  Derivados de las historias y documentados formalmente.

- Casos de Prueba: Redactados antes del desarrollo.

- Defectos: Creados como issues de tipo "bug" en JIRA, priorizados según impacto.

# Estructura de la Documentación del Producto

# Técnica de Estimación

Técnica utilizada: Planning Poker con escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13)

Se realiza en cada reunión de planificación del Sprint.

# Tecnología del Producto

Aplicación Web (backend + frontend) desplegada en la web.

BackEnd:

- Entorno NodeJS.

- Framework Express, Sequelize.

- Librería Axios, Crypto.

FrontEnd:

- Entorno NodeJS.

- Framework NextJS.

- Librería REACT.

Base de Datos

- PostgreSQL o SQLserver

- Arquitectura modular dividida en 3 módulos:

  - Libro de Novedades.

  - Gestión de mantenimiento:

    - Gestión de Tickets.

    - Control de Insumos.

  - Reportes y Métricas.

# Pautas de Codificación y Testing

Convenciones y estilos de formato

Nomenclatura (snake_case)

- Todas las variables y funciones  se nombrarán con snake_case (por ejemplo: crear_ticket_mantenimiento, obtener_inventario).

- Las constantes se escribirán en MAYÚSCULAS y con guión bajo para separar palabras (por ejemplo: MAX_REINTENTOS, API_TIMEOUT_MS).

- Las clases y componentes de React se nombrarán en PascalCase (por ejemplo: TicketForm, InventarioTable).

De esta forma, queda claro de un vistazo si algo es constante, variable, función o clase/componente.

Indentación y Espacios

- Se utilizarán tabulaciones (tabs) para todo el proyecto, tanto en back‑end como en front‑end.

- No se mezclarán espacios con tabs.

- El límite de longitud de línea se definirá mediante las reglas de ESLint (p. ej., 100–120 caracteres máximo), de modo que cada desarrollador tenga advertencias si sobrepasa el largo recomendado.

Linting y Formateo

- Se instalará ESLint de manera obligatoria en el repositorio.

- El archivo de configuración de ESLint  incluirá reglas para:

  - Validar uso consistente de snake_case y PascalCase según el tipo de identificador.

  - Evitar variables no usadas y detectar posibles bugs (por ejemplo, no-unused-vars, no-undef).

  - Controlar la longitud máxima de líneas (max-len).

  - Fijar reglas sobre comillas simples vs dobles, punto y coma al final de línea, etc.

Documentación y Comentarios

Comentarios de Funciones No Triviales

- Cada vez que se implemente una función cuya lógica no consista en un simple CRUD (ABM) o sea “autoexplicativa”, deberá incluirse un bloque de comentario justo antes explicando su funcionamiento.

- Los métodos simples de lectura/escritura (por ejemplo, “buscar por id” o “listar todos”) no requieren comentarios extra; bastará con que el nombre de la función sea descriptivo (por ejemplo: get_all_users()).

README y Archivos de Referencia

En la raíz de cada repositorio (backend y frontend) irá un README.md que explique:

- Cómo instalar dependencias (npm install).

- Cómo configurar variables de entorno (ejemplo de .env.example con claves de DB, puerto, secretos JWT).

- Cómo ejecutar localmente (npm run dev).

- Cómo correr pruebas (npm run test).

- Convenciones de estilo breves y enlaces al archivo de ESLint.

Seguridad y Buenas Prácticas

Contraseñas y Almacenamiento de Datos Sensibles

- Se usarán funciones de hashing robustas, para no guardar contraseñas en texto plano.

- Nunca se expondrá el hash en las respuestas de la API.

Roles y permisos

- ADMIN: acceso completo a todos los recursos y reportes.

- GERENTE: puede ver reportes, abrir y asignar tickets, aprobar solicitudes de compra.

- JEFE_MANTENIMIENTO: crea, asigna y cierra tickets; gestiona inventario.

- TECNICO: recibe tickets asignados, actualiza estado (en curso, finalizado).

- RECEPCIONISTA: sólo puede crear incidencias/novedades en el libro digital.

Comunicación Segura

- En todos los entornos se forzará siempre HTTPS para evitar tráfico inseguro en las distintas peticiones.

Pruebas y Testing

- Pruebas Unitarias
Aquí validamos piezas pequeñas del sistema por separado. Por ejemplo, la función que decide la prioridad de una incidencia o el módulo que verifica si una descripción de novedad cumple con los requisitos mínimos. Estas pruebas nos aseguran que, cuando alguien cambia una pequeña parte del código, las reglas fundamentales sigan funcionando sin romper nada más.

- Pruebas de Integración
En este nivel evaluamos que las diferentes partes del back‑end trabajen juntas. Por ejemplo, el flujo completo de “crear un ticket de mantenimiento”: comprobamos que, al ingresar los datos necesarios, el sistema efectivamente guarde la incidencia, asigne el responsable y deje registro de esa acción. También verificamos que, si se asigna un ticket, el registro refleje el cambio de estado. De ese modo, confirmamos que la lógica de negocio y el almacenamiento de datos están coordinados.

- Pruebas End‑to‑End (E2E)
Aquí simulamos la experiencia real de distintos usuarios del hotel: recepcionistas, técnicos y gerentes. Un recepcionista ingresa desde la interfaz la información de una nueva incidencia; un técnico recibe la notificación y marca el trabajo como “en curso” y luego “finalizado”; finalmente, el gerente revisa los informes de la web para ver cuántos tickets se resolvieron este mes y cuánto se gastó en repuestos. Estas pruebas nos permiten asegurarnos de que, desde que alguien escribe algo en pantalla hasta que los datos se almacenan y aparecen en los reportes, todo el recorrido funcione.

Integración Continua (CI) y Control de Versiones

Crear la rama de trabajo

- Asegurarse de estar en main y tenerla actualizada.

- Crear una nueva rama a partir de main con un nombre descriptivo (por ejemplo, feature/registrar-incidencias o bugfix/alerta-inventario).

- Esto aísla la tarea concreta del resto del proyecto.

Desarrollar en la rama creada

- Realizar los cambios necesarios para la funcionalidad o corrección dentro de esa rama.

- Hacer commits frecuentes a medida que se avanza, describiendo claramente cada paso.

- Si alguien más fusiona cambios en main mientras trabajas, traer esos cambios a tu rama (git pull origin main) para evitar conflictos al final.

Verificar y probar localmente

- Probar que los nuevos cambios funcionan sin romper lo existente (ejecutar pruebas básicas o validar manualmente).

- Asegurarse de que se cumplen las pautas de estilo y de que no hay errores evidentes antes de solicitar la revisión.

Abrir y revisar la solicitud de fusión (Pull Request)

- Crear un Pull Request desde tu rama hacia main, describiendo qué hace la tarea y cómo probarla.

- Al menos un compañero revisa el código, comprueba que siga las normas (nombres, formato) y que la funcionalidad cumpla con lo esperado.

- Si surgen comentarios o correcciones, ajustar en tu rama y actualizar la solicitud.

Fusionar y limpiar

- Una vez aprobada la revisión y superadas las verificaciones, hacer merge de la rama en main.

- Confirmar que main sigue funcionando correctamente después de la fusión.

- Eliminar la rama de trabajo (tanto local como remota) para mantener el repositorio limpio y centrado en las tareas activas.

# Métricas del proyecto

Velocidad de equipo: Es la cantidad total de Story Points (SP) completados por el equipo en un sprint.

Historias completadas por sprint: Cantidad de Historias de Usuario terminadas (con todos sus criterios de aceptación cumplidos y validadas por el Product Owner) dentro de un sprint.

capacidad

# Gestión de Configuración

Para el desarrollo del software, se empleará GitHub, donde se alojará el repositorio del código fuente, facilitando la colaboración, el control de versiones y la integración continua entre los miembros del equipo.

Finalmente, la gestión de documentación se realizará mediante Google Drive, permitiendo el trabajo colaborativo en la elaboración de documentos, informes y entregables del proyecto.

# Gestión de Despliegue

no tengo idea de esto